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ОДОБРЯВАМ!
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ
Кмет на Община Нова Загора



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ, КАКТО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА"




Гр. Нова Загора
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1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на община Нова Загора.
2. ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Предмет на обществената поръчка е „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора". 
Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, както следва:
1. Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване но локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/; 
2. Строителство на улици;
3. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.
4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка. 
В предмета на поръчката не са включени дейности по ремонт и поддържане на „пътните принадлежности": светофарните уредби; автономните телефонни колонки; снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническа спецификация към документацията за участие.
При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания на Техническата спецификация, заедно с приложенията към нея (Приложение № 1 към документацията).
При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България. Информация за изискванията, свързани с данъци и осигуровки, може да бъде получена от НАП. Информация относно условията за закрила на заетостта и условията на труд може да бъде получена от ИА „Главна инспекция по труда".

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ 
3.1. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 7 500 000 лв. (седем милиона и петстотин хиляди лева) без вкл. ДДС. Прогнозната стойност е ориентировъчна и зависи от нуждите на възложителя.
3.2. Прогнозната стойност е определена в съответствие с изискванията на Закона на обществените поръчки.
3.3. Финансиране:
Финансирането на извършваните дейности, предмет на договора ще бъде в рамките на приетите и осигурени средства с бюджета на Община Нова Загора за всяка календарна година от действието на договора или друг източник на привлечени средства.
4. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1. Място на изпълнение на поръчката е територията на Община Нова Загора - уличната и общинска пътна мрежа, тротоари, а също така и включената част от републиканската пътна мрежа в гр. Нова Загора:
- ІІ-55 /Гурково-Нова Загора-Свиленград/ с дължина 4,235 км;
- ІІ-66 /Сливен-Нова Загора-Стара Загора/ с дължина 3,175 км;
- ІІІ-554 /Нова Загора-Раднево/ с дължина 0,430 км;
- ІІІ-662 /Нова Загора-Твърдица-Елена/ с дължина 0,330 км.
Обща дължина на включената част от републиканската пътна мрежа в гр. Нова Загора е 8,710 км.
4.2. Срок за изпълнение на поръчката – пет години, считано от датата на сключване на договора.

5. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА
Предвид планираната стойност на строителството, разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 16 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. В конкретният случай с оглед прогнозната стойност на обществената поръчка, може да бъде проведена процедура „Публично състезание“, но с оглед на това, че прогнозната стойност на поръчката е ориентировъчна, и може да бъде надвишена, целесъобразно е да бъде проведена процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП - „Открита процедура“.
Провеждането на горепосочената процедура гарантира публичността при възлагане на поръчката, респективно прозрачността при разходване на публичните финансови средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред и вид процедура „Открита процедура” по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят гарантира спазването на основните принципи при възлагането на обществени поръчки, прокламирани в чл. 2 от ЗОП, с цел защита на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия за участниците и прозрачност при провеждане на процедурата.

6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Процедурата не предвижда разделяне на обособени позиции: Обектът на поръчката попада в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, 45233000 - строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета и др. подобни. Предметът на поръчката е общо зададен, основни и текущи ремонти, без посочване на конкретни обекти, които ще подлежат на изпълнение. Естеството на поръчката не обуславя разделянето й на обособени позиции. Предвид това и на основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП Възложителят преценява, че не е целесъобразно предметът на настоящата обществена поръчка да бъде разделян на обособени позиции. В обхвата на изпълнение попадат части от уличната мрежа (същата на места граничеща с пътна мрежа, също предвидена за ремонт), като евентуалната работа на повече от един изпълнител ще доведе до затруднения, свързани с уреждането на пътното движение, разполагане на множество техника и цялостно комплициране на строително-ремонтния процес. Поради това, Възложителят приема за целесъобразно целият предмет на поръчката да бъде възложен на един изпълнител, респективно да не бъде разделян на отделни обособени позиции. Това ще допринесе за улеснена комуникация с бъдещия изпълнител на дейностите по СМР/СРР, максимална оперативност при изпълнението и най-ефикасно използване на времевия ресурс.


РАЗДЕЛ ІI.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1.	Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
1.2.	Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
1.3.	Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.
1.4.	Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно - оригинал.
1.5.	В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице:
1.5.1. Участникът следва да представи оригинал или заверено копие на документ – учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са видни следните обстоятелства:
а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката.
При определяне на дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението следва да се има предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Закона за камарата на строителите.
1.5.2. В случай че от представения документ не е видна посочената информация по т. 1.5.1., тя се предоставя допълнително;
1.5.3. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, които да са видни от документите по т. 1.5.1. и т. 1.5.2., а именно:
а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на обществената поръчка, следва да се извърши с документа по т. 1,5.1. или в отделен друг документ, като участникът представя оригинал или заверено от участника копие;
б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на поръчката.
1.5.4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка.
1.6.	Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс[footnoteRef:1]; [1:  Основанието се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Лицата по предходното изречение са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.
Основанието за отстраняване се прилага до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок.
] 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна[footnoteRef:2]; [2:  Основанието се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по предходното изречение са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.
Основанието за отстраняване се прилага до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок.
] 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.[footnoteRef:3]; [3:  Основанието не се прилага, когато:
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
] 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор[footnoteRef:4]; [4:  Основанието не се прилага ако са изтекли три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП;
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;
в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4от ЗОП.
] 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;[footnoteRef:5] [5:  Основанието не се прилага ако са изтекли три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП;
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;
в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4от ЗОП.
] 

2.1.7. е налице конфликт на интереси[footnoteRef:6], който не може да бъде отстранен[footnoteRef:7]. [6:  "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
]  [7:  Основанието се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Лицата по предходното изречение са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. Лицата по предходното изречение са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.
] 

Забележки:
· При подаване на офертата участникът представя информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1. в ЕЕДОП, както следва:
- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. се попълва в съответните полета в Част III „Основания за изключване”, Раздел А, Раздел В и Раздел Г от ЕЕДОП[footnoteRef:8]; [8:  Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1. при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
] 

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се попълва в Част III „Основания за изключване”, Раздел Б от ЕЕДОП;
- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III „Основания за изключване”, Раздел В от ЕЕДОП.
· В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, липсата на основанията за отстраняване по т. 2.1., се доказва със следните документи[footnoteRef:9]: [9:  Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен огран, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В тези случаи, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
] 

- обстоятелствата по т. 2.1.1. – свидетелство за съдимост;
- обстоятелствата по т. 2.1.3. – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- обстоятелството по т. 2.1.6. – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
2.2. Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.[footnoteRef:10] За тази цел участникът може да докаже, че:  [10:  Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, няма право да използва предвидената в т. 2.2. възможност за времето, определено с присъдата или акта.    
] 

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
2.2.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.
Забележки:
· При подаване на офертата (когато е приложимо), предприетите мерки по т. 2.2. се описват в съответните раздели на част III: „Основания за изключване“ на ЕЕДОП и като доказателства за надеждността на участника в офертата се представят следните документи:
- по отношение на обстоятелството по т. 2.2.1. и т. 2.2.2. – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- по отношение на обстоятелството по т. 2.2.3. – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;
- по отношение на обстоятелството по т. 2.2.4. - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"[footnoteRef:11]. [11:  Удостоверението по т. 2.2.4. се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.
] 

· Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.
2.3. Други основания за отстраняване
2.3.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, които са свързани лица[footnoteRef:12], освен ако не участват по различни обособени позиции; [12:  "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
] 

2.3.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
2.3.3. Не може да участва в процедурата физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.3.4. Не може да подава самостоятелно оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник.
2.3.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Забележки:
·   При подаване на офертата участникът следва да декларира в част III., Раздел „Г“,  дали са налице спрямо него основанията по т. 2.3. „Други основания за изключване“ от настоящата документация, чрез посочване на отговор, съгласно образеца на ЕЕДОП.
· В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обстоятелството по т. 2.3.2. се доказва с Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
3.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от втора група – втора, трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2, подточки 2.2., 2.3. и т. 2.4 от ПВЦПРС, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Доказване: За доказване на посоченото обстоятелство участникът следва да попълни Част IV, раздел А на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, това обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 6 от ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи. 
В случаите, когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключването на договора следва се впише в ЦПРС по реда на Закон за Камарата на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи.
3.2. Изисквания към икономическо и финансово състояние	
Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Минимално изискване: определената минимална застрахователна сума за съответната категория строежи, съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Доказване: Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Бот ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие от застрахователната полица.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен.
В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие от застрахователната полица. 

3.3. Изисквания към технически и професионални способности
3.3.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата строителство с предмет, идентичен или сходен* с този на настоящата обществена поръчка.
Под „сходно“ строителство с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация на улична и/или пътна мрежа и тротоарни настилки.
Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 и/или Протокол обр. 16 или др. документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП – посочват се информация за строителството с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
- В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3.3.2. За изпълнение на строителството, участникът следва да разполага с техническо/-и лице/-а, включени или не в структурата на участника, както и с лица, които отговарят за контрола на качеството, с определена професионална компетентност, както следва:
3.3.2.1.	Технически ръководител, който има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. 
Забележка: Ръководителят на обекта изпълнява функции на общо ръководство по изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, в т.ч. контролира изпълнението на всеки един възложен обект в рамките на същия.
3.3.2.2.	Експерт по контрол на качеството.
3.3.2.3 Експерт по безопасност и здраве в строителството, който притежава удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ.
3.3.2.4.	Инженер-геодезист, който да притежава висше образование в областта на геодезията, картографията и фотограметрията или еквивалент. Експертът следва да притежава удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгл. Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра или еквивалентен документ. 
3.3.2.5.	Строителни техници /минимум двама/ - със средно специално образование с образователна степен „Строителен техник" или еквивалентна с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквилалент.
3.3.3.6.	Строителен инженер, специалност „ПГС", „ССС" или еквивалентна, който при необходимост или след изрично изискване на Възложителя ще взема участие в изпълнението на конкретен обект.
ВАЖНО: По отношение на техническите лица не се допуска едно и също лице да съвместява повече от една позиция, т.е. участникът следва да предложи различни експерти със съответната професионална компетентност.
Предложените от участника персонал и ръководители, технически лица и др. за всяка една от дейностите трябва да отговаря на подробно описаните изисквания към експерти.
Всяка промяна в персонала от експерти или в ръководителите се извършва при спазване на разпоредбите на договора за изпълнение на обществената поръчка. В тази връзка се поставят следните изисквания:
-	Замяна на експерт, част от посочения от участника персонал, както и на ръководител, се допуска със съгласие на Възложителя;
-	Замяната на експерти от персонала и/или на ръководители трябва винаги да е с лица, отговарящи на същите изисквания, като одобреният от възложителя персонал и ръководители.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV „Критерии за подбор”, раздел А от ЕЕДОП – посочват се информация за персонала, данни относно професионалната му компетентност – образование и професионална  квалификация.
- В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Съгласно чл. 64, ал. 2 ЗОП Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
3.3.3. Участникът да разполага със собствена или ползвана на друго правно основание действаща асфалтова база (за която има издаден валиден сертификат за производствен контрол към момента на подаване на офертата) или да има сключен договор за доставка на асфалтови смеси от действаща асфалтова база (за която има издаден валиден сертификат за производствен контрол към момента на подаване на офертата) със срок на действие не по- кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. Доставката на асфалтовите смеси от асфалтова база до обекта и полагането им или доставката им и полагането им въз основа на договор за доставка следва да е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация одобрена от възложителя и Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура" от 2014 година.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП –  посочва се информация относно собствени или ползвани на друго валидно правно основание: асфалтова база за доставка на асфалтови смеси (за която има издаден валиден сертификат за производствен контрол към момента на подаване на офертата) или сключен договор за доставка на асфалтови смеси от действаща асфалтова база (за която има издаден валиден сертификат за производствен контрол към момента на подаване на офертата).  
[bookmark: _Hlk40713763]В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
3.3.4. Участниците трябва да разполагат с лицензирана пътно-строителна лаборатория – собствена или ползвана въз основа на сключен договор за предоставяне на услуги от лицензирана пътно-строителна лаборатория. В случай сключен договор за услуга, договорът следва да бъде не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. 
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП –  посочва се информация относно лицензираната пътно-строителна лаборатория.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
3.3.5. Участникът да разполага със собствена или ползвана на друго правно основание действаща кариера за добив на инертни материали съответстващи на изискванията на Техническата спецификация, или да има сключен договор за доставка на такива инертни материали, за срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. 
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
3.3.6. Участникът да разполага със собствена или ползвана на друго правно основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП –  посочва се информация относно собствена или ползвана на друго правно основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
3.3.7. Участниците следва да докажат наличие на минимум следната собствена или ползвана на друго правно основание техника със срок на договора не по-кратък от срока за изпълнение предмета на настоящата поръчка:
Тежка механизация:
 - асфалтополагач - 1 бр.
- пневматичен валяк - 1 бр.
- двубандажен валяк - 1 бр.
- пътна фреза с ширина на лента 0.5м - 1 бр.
- 1 бр. - машина за напръскване с емулсия (гудронатор)
- 1 бр. - автогрейдер - 1 бр.
- багер с обем на коша 1 куб. м. - 1 бр.
- товарачна машина - 1 бр.
- машина за полагане на банкетни настилки – 1 бр.
- самосвали 20 т. - 4 бр.
Малогабаритна механизация:
- фугорез за асфалтова настилка - 1 бр.
- ръчен кьртач - 1 бр.
- валяк вибрационен /до 2.5 т/ - 1 бр.
- компресор за чистене основи при кръпки - 1 бр.
- храсторез - 2 бр.
- моторен трион - 2 бр.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно Част IV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП –  посочва се информация относно собствената или ползвана на друго правно основание техника.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
3.3.8. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификацията аналогичен на предмета на поръчката, а именно строителство. Всички сертификати се представят и в превод на български език.
 В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификацията аналогичен на предмета на поръчката, а именно строителство. Всички сертификати се представят и в превод на български език.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискванията.
3.3.9. Участниците следва да притежават сертификат по ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда в строителството или еквивалент.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие или оригинал на сертификат по ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда в строителството или еквивалент.
В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител заверено копие или оригинал на сертификат по ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда в строителството или еквивалент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. В случай на участие на обединение/консорциум, които не са регистрирани като самостоятелни юридически лица, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/ консорциума, пряко ангажирани със строителството съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ВАЖНО:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението!

4. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
4.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само, ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4.
4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2 - 4.4.
Забележки:
При подаване на офертата, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II „Информация за икономическия оператор”, Раздел В от ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
5.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите[footnoteRef:13] и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай, те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. [13:  „Подизпълнител” е лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка.] 

5.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
5.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 5.2.
5.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
5.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
5.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
5.5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 
5.6. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.5. заедно с договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.
5.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
5.8. Разплащанията по т. 5.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
5.9. Към искането по т. 5.8. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
5.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 5.7., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
5.11. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители са посочени и в договора за възлагане на поръчката.
Забележка:
При подаване на офертата участникът посочва в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамерява да използва такива. Съответната информация се посочва в Част II „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”, Раздел Г от ЕЕДОП и в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП с попълнена информация по част II, раздели А и Б и част III – VI. В този случай, участникът трябва да представи и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УЧАСТНИЦИ - ОБЕДИНЕНИЯ
6.1. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
6.2. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
6.2.1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
6.2.2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;
6.2.3. правата и задълженията на участниците в обединението;
6.2.4. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
6.2.5. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
6.3. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 
В случай, че преди датата на подаване на офертата обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, то преди възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и избран изпълнител и получаване на покана за сключване на договор, съответно преди подписване на договора за възлагане на поръчката.
6.4. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
6.5. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по т. 2.1. и 2.3. от РАЗДЕЛ III „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ“ се прилагат за всеки член на обединението.
Забележка:
При подаване на офертата, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
РАЗДЕЛ III.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Критерий за възлагане на поръчката
Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена, което се определя въз основа на предложена цена и на посочени от Възложителя показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).
2. Методика за оценка на офертите
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.
Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен за съответния показател).
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с изискванията, посочени по-горе.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:
Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 60%.
Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 40%.
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
КО = ПП х 60% + ЦП х 40%
където:
КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;
ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.
ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.
Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ се извършва по точковата система на оценяване по скалата, посочена по-долу, и се формира като сума от точките, присъдени по всеки от подпоказателите за оценка. Предложението трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации.
Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническите спецификации, и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време. Към предложението се представя График за изпълнение на поръчката, онагледяващ технологична последователност и взаимна обвързаност на строителните дейности и процесите на изпълнение на строителството на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа. За всяка дейност, включена в графика, трябва да са показани видовете материално – технически и човешки ресурси, необходими за нейното изпълнение.
Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали съдържа задължително изискуемите елементи за всеки от подпоказателите, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническите спецификации постигане на резултати. Предложение, което съответства на изискванията на Възложителя, се допуска до оценка.
След проверката за съответствие с изискванията на Възложителя и неговото допускане до оценка, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника ще бъде оценявано по качествени критерии, а именно: мотивираното наличие на определени от Възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо постигането на заложените резултати. Предложението ще бъде оценявано по всеки подпоказател по отделно.
Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Оценката по Показател ПП се формира като сбор от точките, присъдени по всеки от подпоказателите, по формулата:
ПП = ПП 1 + ПП 2 + ПП 3,
където:
ПП 1 – Подпоказател „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение” с максимална стойност 50 (петдесет) точки.
ПП 2 - Подпоказател „Осигуряване на качеството и напредъка на строителството чрез предложена организация на работа на персонала“ с максимална стойност 30 (тридесет) точки.
ПП 3 - Подпоказател „Концепция за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“ с максимална стойност 20 (двадесет) точки.
Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 30,00 точки (базов брой точки, получен като сума от минималния брой точки за всеки от подпоказателите).
Оценка 30,00 точки се поставя на предложение за изпълнение на поръчката, което има минимално изискуемото съдържание и отговаря на минималните изисквания на Възложителя за всеки от подпоказателите, както е посочено по – нататък в настоящата методика.
Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ПП е 100,00 точки (брой точки, получен като сума от максималния брой точки за всеки от подпоказателите).
Допълнителни точки по всеки подпоказател се присъждат на база съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, ако това предложение съдържа всички задължително изискуеми елементи (минимално изискуемо съдържание) и надгражда минималните изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика.
Ако за един или повече подпоказатели предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и/или не е представен График за изпълнение на поръчката, отговарящ на посочените изисквания, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.
Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с изискванията на Възложителя, и/или вътрешни противоречия или несъответствия между отделните части на предложението, той ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.
Подпоказател ПП 1 „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение”
Скалата за оценка на подпоказател ПП 1 „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение ” е четиристепенна - 15, 30, 40 и 50 точки, съобразно съответствието с изискванията за минимално съдържание и обосновката на ползите за Възложителя от предложените технически решения и технологията за изпълнение на строителните дейности, в това число идентифициране на причините за предлаганите технически решения и технологии за изпълнение.

	Подпоказател ПП 1 „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение”
	Оценка
(Точки)
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	Минимално изискуемо съдържание на предложението:
1. Участникът е предвидил и разписал в своето предложение за изпълнение на поръчката технически решения за изпълнение на строителните дейности на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като същите са съобразени със спецификата на всеки обект, изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, Техническите спецификации и нормативната база, и са приложими за съответния вид работи.
2. Участникът е предвидил и разписал в своето предложение за изпълнение на поръчката технологична последователност и взаимна обвързаност на строителните дейности и процесите на изпълнение на строителството на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като последователността и взаимната обвързаност отговарят на нормативните изисквания, на действащите технически норми и стандарти, на изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка и на Техническите спецификации.
3. Представена е технологията за изпълнение на строителството, като всички предложени дейности и методи са приложими за конкретния вид работи и са съобразени със спецификата на обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа.
4. Представена е обезпеченост на персонала, ангажиран в изпълнението, със съответната механизация и оборудване, като предвидените механизация и оборудване са съобразени с предложените технически решения и технология на изпълнението на строителните дейности.
	15 т.

	Предложение, което освен че съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, включва допълнително и двата разписани елементи по т. 1 и т. 2:
1. Предложени са технически решения, обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, изразяващи се в по-лесното и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация и/или в подобряване качеството и дълготрайността на изпълненото строителство, за работи, включени само в един от разделите ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технически решения са посочени и обосновани.
2. Предложени са технологии на изпълнение, обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, подобряващи качеството и дълготрайността на строителството и/или позволяващи по-лесно и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация, за работи, включени само в един от разделите ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технологии на изпълнение са посочени и обосновани.
	30 т.

	Предложение, което освен че съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, включва допълнително и един от разписаните елементи по т. 1 или т. 2:
1. Предложени са технически решения, обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, изразяващи се в по-лесното и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация и/или в подобряване качеството и дълготрайността на изпълненото строителство, за работи, включени в двата раздела ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технически решения са посочени и обосновани.
и
Предложени са технологии на изпълнение, обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, подобряващи качеството и дълготрайността на строителството и/или позволяващи по-лесно и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация, за работи, включени само в един от разделите ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технологии на изпълнение са посочени и обосновани.
2. Предложени са технически решения, обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, изразяващи се в по-лесното и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация и/или в подобряване качеството и дълготрайността на изпълненото строителство, за работи, включени само в един от разделите ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технически решения са посочени и обосновани.
и
Предложени са технологии на изпълнение обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, подобряващи качеството и дълготрайността на строителството и/или позволяващи по-лесно и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация, за работи, включени в двата раздела ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технологии на изпълнение са посочени и обосновани.
	40 т.

	Предложение, което освен че съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, включва допълнително и двата разписани елементи по т. 1 и т. 2:
1. Предложени са технически решения, обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, изразяващи се в по-лесното и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация и/или в подобряване качеството и дълготрайността на изпълненото строителство, за работи, включени в двата раздела ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технически решения са посочени и обосновани.
2. Предложени са технологии на изпълнение обосноваващи преимущества (ползи) за Възложителя, подобряващи качеството и дълготрайността на строителството и/или позволяващи по-лесно и икономично* поддържане на завършения обект в процеса на неговата експлоатация, за работи, включени в двата раздела ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА и НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в таблицата към Ценовото предложение, като преимуществата (ползите) за Възложителя от предложените технологии на изпълнение са посочени и обосновани.
	50 т.


*„Икономично“ означава по-ниски експлоатационни разходи и/или дълготрайност на строителството, и/или други благоприятни обстоятелства за Възложителя. Експлоатационните разходи трябва да бъдат само на база натурални показатели – м, м², м³, бр., тон.
Подпоказател ПП 2 „Осигуряване на качеството и напредъка на строителството чрез предложена организация на работа на персонала”
Скалата за оценка на подпоказател ПП 2 „Осигуряване на качеството и напредъка на строителството чрез предложена организация на работа на персонала” е тристепенна - 10, 20 и 30 точки, съобразно съответствието с изискванията за минимално съдържание и обосновката на предложената организация на работа за гарантиране на качеството и планирания напредък на строителството.
	Подпоказател ПП 2 „Осигуряване на качеството и напредъка на строителството чрез предложена организация на работа на персонала”
	Оценка
(Точки)

	1
	2

	Минимално изискуемо съдържание на предложението:
1. Участникът е предвидил и разписал в своето предложение за изпълнение на поръчката организация на работа и мобилизацията на персонала, ангажиран в изпълнението на строителните дейности на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като същата е съобразена със спецификата на съответния обект, с предложената технология и технологична последователност на изпълнение на строителните дейности на обекта.
2. Участникът е предвидил и разписал в своето предложение за изпълнение на поръчката организацията на работа на персонала, включително конкретните действия на неговите членове, за осигуряване на качеството на доставяните строителни продукти и на изпълняваните строителни дейности на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като организацията е съобразена със спецификата на съответния обект и осигурява постигането на изискуемото качество съобразно изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, Техническите спецификации и нормативната база.
3. Участникът е предвидил и разписал в своето предложение за изпълнение на поръчката организацията на работа на персонала, включително конкретните действия на неговите членове, за осигуряване на планирания напредък на строителните дейности и за спазване на предвидените срокове за тяхното изпълнение на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като организацията е съобразена със спецификата на съответния обект и осигурява спазването на планираните срокове на изпълнение на строителните работи при изискуемото качество съобразно изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка и Техническите спецификации.
	10 т.

	Предложение, което освен че съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, включва допълнително и един от разписаните елементи по т. 1 или т. 2:
1. Предложена е организацията на работа на персонала, включително конкретните действия на неговите членове, за преодоляване на негативните последствия за изпълнявания обект при установено некачествено изпълнение и/или изпълнение със занижено качество на строителни дейности спрямо изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, Техническите спецификации и нормативната база на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като организацията е съобразена със спецификата на съответния обект и осигурява постигане на изискуемото качество на строителните дейности на изпълнявания обект.
2. Предложена е организацията на работа на персонала, включително конкретните действия на неговите членове, за преодоляване на негативните последствия за изпълнявания обект при установено изоставане на действителния напредък на строителните дейности спрямо планирания такъв и неспазване на предвидените срокове за тяхното изпълнение,  на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като организацията е съобразена със спецификата на съответния обект и осигурява наваксване на допуснатата забава без влошаване на качеството на изпълнение.
	20 т.

	Предложение, което освен че съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, включва допълнително и двата разписани елементи по т. 1 и т. 2:
1. Предложена е организацията на работа на персонала, включително конкретните действия на неговите членове, за преодоляване на негативните последствия за изпълнявания обект при установено некачествено изпълнение и/или изпълнение със занижено качество на строителни дейности спрямо изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, Техническите спецификации и нормативната база на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като организацията е съобразена със спецификата на съответния обект и осигурява постигане на изискуемото качество на строителните дейности на изпълнявания обект.
2. Предложена е организацията на работа на персонала, включително конкретните действия на неговите членове, за преодоляване на негативните последствия за изпълнявания обект при установено изоставане на действителния напредък на строителните дейности спрямо планирания такъв и неспазване на предвидените срокове за тяхното изпълнение,  на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, като организацията е съобразена със спецификата на съответния обект и осигурява наваксване на допуснатата забава без влошаване на качеството на изпълнение.
	30 т.


Подпоказател ПП 3 „Концепция за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение”
Скалата за оценка на подпоказател ПП 3 „Концепция за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение” е двустепенна - 10 и 20 точки, съобразно съответствието с изискванията за минимално съдържание и обосновката на предложената структура за собствен мониторинг и предложените мерки за минимизиране на негативния ефект върху компонентите на околната среда в резултат от изпълнението на поръчката.

	Подпоказател ПП 3 „Концепция за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение”
	Оценка
(Точки)

	1
	2

	Минимално изискуемо съдържание на предложението:
1. Участникът е представил в своето предложение за изпълнение на поръчката Концепция за опазване на околната среда, включваща начините и методите, чрез които Участникът се ангажира да приложи изискванията на Възложителя и на действащото законодателство за защита и намаляване на отрицателните последствия за околната среда при изпълнение на строителството, и механизъм за прилагане на мерки за смекчаване на потенциалните негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда, включващи атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, земни недра, почви, ландшафт, биологичното разнообразие, културното наследство, здравно-хигиенни аспекти, рискови енергийни източници, отпадъци (строителни, зелени) в резултат от изпълнението на строителните дейности, като е отчетена спецификата на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа.
2. Като част от предложената Концепцията за опазване на околната среда Участникът е предвидил и разписал процедура и мерки за ангажираност на персонала, участващ при изпълнението на поръчката, като са дефинирани хоризонтални и вертикални връзки между членовете на персонала, конкретни отговорности и контрол на експертния и изпълнителския състав на обектите при изпълнението на предвидените дейности в Концепцията, като е отчетена спецификата на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа.
3. Участникът е представил в своето предложение за изпълнение на поръчката мерки за контрол на социалното напрежение при изпълнението на строителството, включително конкретни отговорности на персонала, по отношение на следните аспекти: осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на пътища и улици, засилен трафик на тежкотоварни автомобили, работа на тежка строителна механизация и складиране на строителни материали в зоната на изпълнение на строителни дейности, подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични сгради, предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения при осигуряването на комунални услуги (водоподаване, електрозахранване, телевизия и интернет), като са отчетени спецификата на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа, и обстоятелствата, че в непосредствена близост до изпълняваните строителни дейности се намират учебни заведения, а в териториалния обхват на поръчката попадат трасета на масовия обществен транспорт и улици, по които се осъществява основният транспортен достъп до прилежащи сгради на живущи и посетители, и на специализираните превозни средства за спешна медицинска помощ, службите за пожарна защита и защита при бедствия, органите за опазване на обществения ред.
	10 т.

	Предложение, което освен че съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, включва допълнително и двата разписани елементи по т. 1 и т. 2:
1. Представена е структура на собствен мониторинг по време на строителството, по компоненти атмосферен въздух, води, почви, биоразнообразие и фактор шум, като е обоснована ефективността* на предложената структура, посочени са конкретни отговорности на персонала и е отчетена спецификата на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа.
2. Предложени са мерки, които да се прилагат, и механизъм за реализацията им, включително конкретни действия на ръководния и изпълнителския персонал на Участника, при установяване на нарушени зелени територии от изпълнението на строителството и наднормено замърсяване с азотни оксиди, фини прахови частици и други замърсители, причинено от трафик и/или неблагоприятни метеорологични условия, и е представена обосновка, че предложените мерки ще минимизират негативния ефект върху съответните компоненти на околната среда, като е отчетена спецификата на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа.
	20 т.


*„Ефективност“ означава постигане на реални и достоверни резултати от извършвания мониторинг по отношение наблюдаваните показатели по компоненти на околната среда съобразно нормативната уредба.
Показател „Ценово предложение”(ЦП)
Оценката по Показател „Ценово предложение”(ЦП) представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:
ЦП = ЦП А*5% + ЦП B*65% + ЦП C*30% 
ЦП А – оценка на предложените цени за работите от раздел А „ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ“, с максимален брой точки 100 и относителна тежест 5%.
ЦП А = (Ц1 min/ Ц1 i) х К1 + (Ц2 min/ P2 i) х К2 +…..+ (P16 min/ P16 i) х К16
Pj (j=1÷16) – единична цена за съответния вид работа, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата за оценка по раздел А „ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ“.
Pj min – e най-ниското предложение за единична цена за същия вид работа измежду всички допуснати до оценка оферти.
Кj - оценка за позицията (брой точки) за съответния вид работа Pj съгласно приложената таблица с видовете работи.
ЦП В – оценка на предложените цени за работите от раздел В „ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА“, с максимален брой точки 100 и относителна тежест 65%.
ЦП В = (Ц1 min/ Ц1 i) х К1 + (Ц2 min/ P2 i) х К2 +…..+ (P46 min/ P46 i) х К46
Pj (j=1÷46) – единична цена за съответния вид работа, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата за оценка по раздел В „ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА“.
Pj min – e най-ниското предложение за единична цена за същия вид работа измежду всички допуснати до оценка оферти.
Кj - оценка за позицията (брой точки) за съответния вид работа Pj съгласно приложената таблица с видовете работи.
ЦП С – оценка на предложените цени за работите от раздел С „НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ“, с максимален брой точки 100 и относителна тежест 30%.
ЦП С = (Ц1 min/ Ц1 i) х К1 + (Ц2 min/ P2 i) х К2 +…..+ (P16 min/ P16 i) х К16
Pj (j=1÷16) – единична цена за съответния вид работа, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата за оценка по раздел С „НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ“.
Pj min – e най-ниското предложение за единична цена за същия вид работа измежду всички допуснати до оценка оферти.
Кj - оценка за позицията (брой точки) за съответния вид работа Pj съгласно приложената таблица с видовете работи.
ТАБЛИЦА С ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	№
(j)
	ВИДОВЕ РАБОТИ
	ед. мярка
	Оценка за позицията Kj
[точки]

	Раздел А „ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ“
	100

	1
	Разваляне на паважна настилка с натоварване 
	м2
	6

	2
	Разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см.
	м3
	6

	3
	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка
	м
	8

	4
	Изваждане на каменни и бетонови бордюри
	м
	6

	5
	Разваляне на пътни ивици
	м
	6

	6
	Фрезоване на асфалтобетонови настилки
	м2
	8

	7
	Разваляне на тротоарна настилка
	м2
	6

	8
	Превоз на строителни отпадъци
	м3
	6

	9
	Разбиване на неармирани бетонови настилки с къртач
	м2
	4

	10
	Изкореняване на дървета и почистване на основа и извозване на трупната маса
	бр
	6

	11
	Оформяне корона на съществуващите стари дървета
	бр
	6

	12
	Механизиран изкоп с багер на транспорт
	м3
	6

	13
	Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно
	м2
	8

	14
	Подготовка на основа за тротоари, включително направа пясъчна подложка 10 см
	м2
	8

	15
	Тесен изкоп за бордюри - ръчно
	м3
	4

	16
	Превоз на земни маси до 11 км
	м3
	6

	Раздел В „ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА“
	100

	1
	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции
	м3
	4

	2
	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 30 см.
	м3
	4

	3
	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 15 см.
	м3
	4

	4
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 
	м
	4

	5
	Доставка и полагане на пътни ивици 50/25/10 
	м
	4

	6
	Доставка и полагане на PVC тръби DN 200x4,9мм SN 4
	м
	2

	7
	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък
	тон
	5

	8
	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт (биндер)
	тон
	5

	9
	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт (износващ пласт)
	тон
	5

	10
	Направа на първи свързващ битумизиран разлив
	м2
	5

	11
	Направа на втори свързващ битумизиран разлив
	м2
	5

	12
	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтова настилка
	бр.
	1

	13
	Доставка и полагане на нова чугунена решетка за уличен отток
	бр.
	1

	14
	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при асфалтова настилка
	бр.
	1

	15
	Доставка и полагане на нова самонивелираща се решетка Ф 660 за шахти

	бр.
	1

	16
	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка 
	бр.
	4

	17
	Поставяне на двуставен бетонов отток с чугунена решетка

	бр.
	4

	18
	Профилиране и попълване на банкети ръчно с одобрен материал вкл. разстилане и уплътняване с всички свързани с това присъщи разходи
	м3
	1

	19
	Профилиране и попълване на банкети машинно с одобрен материал вкл. разстилане  , уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи
	м3
	1

	20
	Изработка и монтаж на армировка -  обикновена и средна сложност  ф 6 - 12 мм от стомана А3

	кг
	1

	21
	Полагане на армиран бетон клас В15 за основи и фундаментни плочи
	м3
	1

	22
	Полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи
	м3
	2

	23
	Кофраж  стоманобетонни подпорни стени
	м2
	2

	24
	Окосяване на банкети и откоси
	дка
	1

	25
	Подравняване и оформяне на банкети
	м2
	1

	26
	Просветляване и изсичане на храсти и дървета
	м2
	1

	27
	Направа на прекъснати линии за хоризонтална маркировка:
	
	

	
	а/ с перли
	м2
	2

	
	б/ без перли
	м2
	1

	28
	Направа на непрекъснати линии за хоризонтална маркировка 
	
	

	
	а/ с перли
	м2
	2

	
	б/ без перли
	м2
	1

	29
	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др. бели
	
	

	
	а/ с перли
	м2
	2

	
	б/ без перли
	м2
	1

	30
	Хоризонтална маркировка за пешеходни и забранени площи за движение и др. цветни
	
	

	
	а/ с перли
	м2
	2

	
	б/ без перли
	м2
	1

	31
	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. - ръчно ( оформяне. Почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи без транспорт)
	м2
	5

	32
	Заливане на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя
	м
	1

	33
	Заливане на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя
	м
	1

	34
	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II типоразмер: 
	
	

	
	а/ група А
	бр.
	1

	
	б/ група Б
	бр.
	1

	
	в/ група В
	бр.
	1

	
	г/ група Г
	бр.
	1

	
	д/ група Д
	бр.
	1

	
	е/ с нестандартни размери
	м2
	1

	35
	Доставка и монтаж на стълб Ф60 за пътен знак с височина 3 метра
	бр.
	1

	36
	Доставка и монтаж на пешеходен парапет с Н=110 см и всички свързани с това присъщи разходи
	м
	1

	37
	Доставка и монтаж анти паркинг тела - тръбни стойки.
	бр.
	1

	38
	Доставка и монтаж анти паркинг заключващи елементи
	бр.
	2

	Раздел С „НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ“
	100

	1
	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - сиви
	м2
	10

	2
	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - цветни
	м2
	10

	3
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50 
	М
	10

	4
	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 6см 
	м2
	10

	5
	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 6 см
	м2
	10

	6
	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 10 см 
	м2
	5

	7
	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 10 см
	м2
	5

	8
	Повдигане или сваляне на решетки или шахти при настилки от плочи
	бр.
	2

	9
	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при настилки от плочи
	бр.
	2

	10
	Повдигане или сваляне на пожарни кранове при настилки от плочи
	бр.
	2

	11
	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка 10 см.
	м2
	2

	12
	Доставка и полагане на настилка от решетъчни тела за паркинг
	м2
	4

	13
	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - сиви
	м2
	10

	14
	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - цветни
	м2
	10

	15
	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - неоцветени
	м2
	4

	16
	Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плочи - оцветени
	м2
	4


Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се отстранява от участие в процедурата.
Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

РАЗДЕЛ IV.
ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Участниците могат да подават само по една оферта за участие.
1.2. Не се допуска представянето на варианти в офертата.
1.3. Офертата се подава на български език в един оригинал. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.
1.4. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
1.5. Всички документи, съдържащи се в офертата, се представят на български език, без корекции и поправки и се подписват от законно представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а. Изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице представляващо участника не могат да се подписват и представят от пълномощник.
1.6. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на правоимащото лице. 
1.7. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи в офертата се прилага декларация за конфиденциалност и информацията няма да бъде разкривана от възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
1.8. При изготвянето на офертите, участниците следва да спазват всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към изпълнението на настоящата поръчка.
2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
2.1. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180/сто и осемдесет / дни, считано от датата на подаване на офертата.
2.2. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
2.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако предложи по – кратък срок на валидност на офертата от посочения в т. 2.1. 
2.4. В случай, че по време на процедурата срока на валидност на офертите изтече Възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Участниците могат да подават оферта за една или за повече обособени позиции.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката по предходното изречение трябва да съдържа:
3.1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител – Образец № 1;
3.2. ЕЕДОП /Образец 2/ във формат *.docx или еЕЕДОП - във формат "espd-request.xml" за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - задължително в електронен вид.	
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се представя от всеки икономически оператор (участник, подизпълнител, член на обединение) и се подписва от всички задължени лица по чл. 40 от ППЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид - еЕЕДОП.
Указания за попълване и представяне на ЕЕДОП - във формат *,docx или еЕЕДОП - във формат "espd-request.xml":
ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г. Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид.
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.
Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП:
Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга - информационна система за еЕЕДОП. Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава възможност и за повторно използване на вече генериран еЕЕДОП.
Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и	е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd 
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) - файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП. За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо да преминете през следните стъпки: 
а: В приложените към документацията образци ще намерите файл - "espd-request.xml", който трябва да съхранете на компютъра си.
б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език. 
в: В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте ?" маркирайте "Икономически оператор"
г: В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП"
д: В новопоялвилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл", след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка „а".
е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и натиснете бутона "Напред"
ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред". Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон "Преглед", чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП.
з: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон "Изтегляне като", чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да можете да се възползвате от повторно редактиране на документа.
и: Изтегления *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.
Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.docx:
Към настоящата документация се предоставя образец /Образец 2/ на ЕЕДОП във формат *.docx, който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис. След попълване на образеца същият се подписва електронно от всички задължени лица и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.
 Подробни указания за начина на създаване и предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf 

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
3.5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
3.6. Техническо предложение – Образец № 3, съдържащо: 
а) пълномощно в оригинал, когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника;
б) Изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
в) График за изпълнение на поръчката.
Изисквания към техническото предложение на участниците:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката - следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Образец №3) - оригинал. Техническото предложение трябва да бъде подписано и подпечатано на всяка страница, като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало. Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническите спецификации и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време и трябва да съдържа най-малко следните елементи:
1. Изложение относно показателя „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение”.
2. Изложение относно показателя „Осигуряване на качеството и напредъка на строителството чрез предложена организация на работа на персонала“.
3. Изложение относно показателя „Концепция за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“.
4. График за изпълнение на поръчката, онагледяващ технологична последователност и взаимна обвързаност на строителните дейности и процесите на изпълнение на строителството на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа. За всяка дейност, включена в графика, трябва да са показани материално – техническите и човешките ресурси, необходими за нейното изпълнение.
Участник, към чието техническо предложение липсва някой от изброените елементи, ще бъде отстранен от участие в поръчката.
*Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено с копие в електронен вид.
3.7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, в който се поставя Ценово предложение - Образец № 4.
В плика „Предлагана цена" участниците поставят и попълнен формуляр Таблица 1, неразделна част от Ценовото предложение. Участниците да изготвят и представят към ценовото предложение анализи за формиране на единични цени. В конкретните анализни цени да се включат всички операции, необходими за съответния вид работи. 
Условие за формиране на цените в офертата:
За всяка една от позициите във формуляр Таблица 1 участниците оферират единична цена, която включва всички разходи на изпълнителя за осъществяване на съответната дейност. 
Единичните цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност. Разлики между единични цени и съответните анализи на цените са недопустими. Не се допускат варианти и повече от едно предложение за дадена позиция.
·  Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
· Ако участник не представи ценово предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него ценово предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, включително на утвърдените образци, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
4.1. Документите за участие в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез друга куриерска услуга на адрес: Община Нова Загора, 8900 гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.
4.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 
4.2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
4.2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
4.2.3. наименованието на поръчката.
4.3. Крайният срок за представяне на офертата е посочен в Обявлението за поръчката. Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при Възложителя, в срока, определен за подаване на офертите. В противен случай те се връщат на подателя по реда и условия на ЗОП и ППЗОП и няма да бъдат разгледани. Възложителят не се ангажира да съдейства на участниците за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участниците.
4.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в не запечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост.
4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на Възложителя, за което на приносителя се издава документ. 
4.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка по предходното изречение. 

РАЗДЕЛ V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1.1. Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
1.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
1.3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на горепосочените действия. 
1.4. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по предходното изречение и изпраща протокола на всички  участници в деня на публикуването му в Профила на купувача. 
1.5. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола по т. 1.4.  участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.  
1.6. След изтичането на срока по т. 1.5., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
1.7. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от  участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
1.8. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
1.9. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия на поръчката. 
1.10. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. 
1.11. Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията обявява най-малко чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 
1.12. На отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри“ могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 
1.13. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 
1.14. Обосновката по т. 1.13. може да се отнася до: 
1.14.1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод; 
1.14.2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството; 
1.14.3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите; 
1.14.4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 
1.14.5. възможността участникът да получи държавна помощ. 
1.15. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът.
При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 
1.16. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 
1.17. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 
1.18. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. кандидатите и участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни мотиви;
5. когато е приложимо - предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните мотиви;
6. описание на представените мостри, снимки или макети - когато е приложимо.
 Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.
1.19. Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата в 10 (десет) дневен срок от утвърждаване на доклада по т. 1.18. 
2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Комисията предлага за отстраняване:
2.1. участник  по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, участници, които са свързани лица, освен ако не участват по различни обособени позиции и участници за които важи забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.2. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
2.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.
2.5. кандидати или участници, които са свързани лица.
2.6. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
2.7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.



3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
3.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, когато:
3.1.1. не е подадена нито една оферта и/или заявление за участие;
3.1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне включително за форма, начин и срок, или са неподходящи[footnoteRef:14]; [14:  “Неподходяща оферта” е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.] 

3.1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
3.1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
3.1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключи договор за обществена поръчка;
3.1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който Възложителя може да осигури;
3.1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
3.1.8. са необходими съществени промени в условията на поръчката, които биха променили кръга от заинтересованите лица.
3.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
3.2.1. е подадена само една оферта;
3.2.2. има само една подходяща оферта за участие;
3.2.3. участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор или не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или не докаже, че не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ VI.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва с определения Изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният Изпълнител:
1.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2  от ЗОП – когато е приложимо;
1.2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
1.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
1.4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка.
2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
2.1. откаже да сключи договор;
2.2. не изпълни някое от условията по т. 1, или
2.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В този случай Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
3. Когато определеният за Изпълнител участник откаже да сключи договор, Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.
4. Договорът за възлагане на поръчката трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато се налагат изменения, които не са съществени[footnoteRef:15] и се е наложило от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. [15:  Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на закона, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.
] 

5. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на Изпълнител.
6. Възложителят може да сключи договор преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на Изпълнител, когато определеният Изпълнител е единственият заинтересован участник[footnoteRef:16]. [16:  “Заинтересован участник” е участник , който не е отстранен окончателно от процедурата. Отстраняването е окончателно, когато участникът  е уведомен за решението , с което е отстранен, и това решение е влязло в сила. Заинтересован участник е и участник, който е класиран, но не е избран за изпълнител.] 

7. В съответствие с чл. 70 от ППЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

РАЗДЕЛ VII.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Гаранцията за изпълнение на договора по всяка обособена позиция е в размер на 2 % (2 на сто) от стойността на договора (без ДДС).
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3.  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 
3. Гаранцията по т. 2.1. или т. 2.2. може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 
4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
6. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков по банковата сметка на Община Нова Загора: 
7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните изисквания:
7.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при всяко писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по договора за обществена поръчка.
7.2. да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на Изпълнителя.
8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя под формата на застраховка, която обезпечава отговорността на Изпълнителя по договора, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на сключената застрахователна полица, в която Възложителят е посочен като „трето ползващо се лице“ и която трябва да отговаря на следните изисквания:
8.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
8.2. да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след крайния срок на договора. 
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на Изпълнителя.
9. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VIII.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: 
………………………………………… 
[bookmark: _Toc413326272][bookmark: _Toc402866452][bookmark: _Toc399926539][bookmark: _Toc379536331][bookmark: _Toc369679734][bookmark: _Toc326236363]Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.
2. ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА 
2.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.
2.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти, като в разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
[bookmark: _Toc413326273][bookmark: _Toc402866453][bookmark: _Toc399926540][bookmark: _Toc379536332][bookmark: _Toc369679735]2.3. Разясненията се предоставят чрез публикуване им на профила на купувача. 
2.4. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по 2.1.
С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
3.1. Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка.
3.2. Възложителят може да направи промените еднократно в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, чрез публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.
3.3. С публикуването на обявлението за изменение се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

РАЗДЕЛ IX.
ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участници може да се извършва с електронни средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 
Избраният начин на комуникация трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на информацията от адресата, за когото е предназначена.
2. За получено писмо или уведомление по време на възлагателната процедура за  обществена поръчка ще се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.
4. За въпроси във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка и действащото законодателство на Република България.
5. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
· Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; 
интернет адрес:  http://www.nap.bg

Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр.София, 1303, бул.”Александър Стамболийски” № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg

· Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
Адрес: 1000 София, бул.”Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

· Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 8119 443

За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането и възлагането на поръчката, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и приложимите подзаконови, национални и международни нормативни актове съобразно предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ X. 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


        

Образец № 1
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА [footnoteRef:17] [17:  Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.
Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.
В таблиците се добавят или премахват толкова редове, колкото са необходими.] 

	№
	ДОКУМЕНТИ

	I
	ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

	1
	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

	2
	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)
1……………….
2……………….
3……………….

	3
	Копие от учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице)

	II
	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	1
	Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие)

	2
	Техническо предложение.

	III
	ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

	1
	1. Ценово предложение
2. Таблица 1
3. Анализи на единичните цени 




Образец № 3
	Наименование на участника:
	


	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединение или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	ЕИК:
	

	Пълен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
		               
за участие в открита процедура по ЗОП  с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора"
ДЕЛОВО
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам, че отговарям на изискванията и условията определени от Възложителя.
1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за строителство.
2. Гаранционни срокове: 
2.1. Гаранционен срок за изграждане на пътища и улици - ….. месеца
2.2. Гаранционен срок за реконструкция на пътища и улици – …. месеца
2.3. Гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици – …. месеца
2.4. Гаранционен срок за текущ ремонт на пътища и улици - …. месеца.
2.5. Гаранционен срок за изграждане на тротоари - ………….. месеца.
2.6. Гаранционен срок за основен ремонт на тротоари - ………….. месеца.
Забележка 1: Предлаганите от участниците гаранционни срокове следва да не са по-кратки от предвидените минимални гаранционни срокове в  Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове се изразяват в месеци.
3. Изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническите спецификации и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време, а именно:
3.1. Изложение относно показателя „Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение”.
3.2. Изложение относно показателя „Осигуряване на качеството и напредъка на строителството чрез предложена организация на работа на персонала“.
3.3. Изложение относно показателя „Концепция за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение“.
3.4. График за изпълнение на поръчката, онагледяващ технологична последователност и взаимна обвързаност на строителните дейности и процесите на изпълнение на строителството на всеки един от обектите, формиращи предмета на поръчката, а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа. За всяка дейност, включена в графика, трябва да са показани материално – техническите и човешките ресурси, необходими за нейното изпълнение.
4. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайната дата за подаване на офертата и представлява времето, през което сме обвързани с условията на представената от нас оферта.
5. Декларираме, че сме запознати с проекта на договора, в това число с всички документи, съставляващи неразделна част от договора и ги приемаме без възражения.
6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
7. Поемаме ангажимент да изпълним дейностите от предмета поръчката качествено, в срок и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, документацията за участие и всички приложими нормативни актове.
8. Задължаваме се в процеса на изпълнение на договора да спазваме всички нормативно установени изисквания в областта на строителството, в т.ч. по отношение на качеството на влаганите продукти, здравословни безопасни условия на труд, екологични изисквания и др.
Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

*Когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника, към Техническото предложение се прилага пълномощно – оригинал.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________








Образец № 4

	Наименование на участника:
	


	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединение или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	ЕИК:
	

	Пълен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
		               
за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След като се запознах с документацията за участие в процедурата, предлагам да изпълня поръчката по единични цени, описани във формуляр Таблица 1. 
Единичната цена са формира при следните елементи на ценообразуване: 
1.  Средна часова ставка   ..............................................лв.
2.  Допълнителни р-ди в/у труд   ................................................%
3.  Допълнителни р-ди в/у механизация ............%
4.  Доставно-складови р-ди в/у м-ли .........................%
5.  Печалба .............................................. %
2. Неразделна част от настоящото ценово предложение са:
а) Единични цени (формуляр Таблица 1, подписана от и подпечатана от съответния участник, неразделна част от ценовото предложение)	
б) Анализи на единичните цени, подписани и подпечатани от участника или неговия упълномощен представител.

Забележка: В конкретните анализни цени да се включат всички операции, необходими за съответния вид работи. 
3. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
СМР по ново строителство ще се изпълняват на база оферираните в тази ценова оферта единични цени и показатели за ценообразуване. 
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.
До сключване на  договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________














ПРОЕКТ!!!

ДОГОВОР
№ …./………. 2020 г.

Днес, ……… 2020 г., на основание чл. … от ЗОП във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора" и на основание Решение № ……/…… 2020 г. на кмета на общината за определяне на изпълнител, между:
1. Община Нова Загора, БУЛСТАТ 000590597, адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1, представлявана от ……………….., наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
и
2. .... (наименование	на Изпълнителя), със седалище адрес на	управление ЕИК………………………….., представлявано от 	……………………………………………………….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор" с предмет „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора".  Страните се споразумяха за следното:
[bookmark: bookmark0]
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора, в съответствие с ценовото предложение на изпълнителя и описанието на дейностите, неразделна част от настоящия договор.
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ конкретизира със задания подлежащите на изпълнение видове СМР и срока за тяхното изпълнение, в зависимост от възникналата необходимост. Същият е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вида и количеството на конкретните видове работи, които ще се изпълняват, както и да даде технически указания за тяхното изпълнение. Обемът на възложените по предходното изречение СМР следва да е съобразен с времето, което обичайно е необходимо за изпълнението им, като се вземат предвид климатичните и други условия, които биха могли да окажат влияние на изпълнението.
(2) В случай на изключително неблагоприятни климатични условия или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или които не могат да се вменят в негова отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска удължаване на крайния срок за извършване на възложените за месеца работи след представяне на писмена обосновка. В такъв случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя размера на полагащото се удължаване, което не може да бъде повече от 30 /тридесет/ дни, и уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок от получаване на искането по предходното изречение.
(3) Когато в случай на бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнат непредвидени работи, които са пряко свързани с осигуряване безопасността на движението по пътищата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право незабавно да възложи подлежащите на изпълнение работи с възлагателно писмо, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира изпълнението им в срок до 2 часа от уведомяването. Възложените по този начин работи се отразяват в Извънредно задание, което подлежи на последваща заверка и потвърждение от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащане в сроковете и при условията, посочени с настоящия договор, съгласно единичните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количеството на работите по свое усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съобразно предвидените целеви средства.
(5) Всеки вид дейност или обект, предмет на настоящия договор, включително и проектирането, се възлага конкретно от Възложителя.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 3. (1) Финансирането на извършваните дейности, предмет на договора ще бъде в рамките на приетите и осигурени средства с бюджета на Община Нова Загора за всяка календарна година от действието на договора или друг източник на привлечени средства.
(2) Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната й цена. 
(3) В единичните цени, образуващи цената на Договора, са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на вида работа, включително и тези за подготовка на строителството, необходимото временно строителство, транспорт на машини, работна ръка, временна организация на движението, извънреден и празничен труд, промяна в организацията на работа поради геоложки и други непредвидени обстоятелства, охрана на труда при изпълнение на съответната дейност, необходимите застраховки, гаранция за изпълнение на договора и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе.
[bookmark: _Hlk35248078](4) Всички единични цени, посочени в Таблица № 1 към Ценово предложение не подлежат на промяна за целия срок на действие на договора.
Чл. 4. (1) Отчитането на реално извършените работи се извършва до 10-то число на месеца, следващ изпълнението, с констативен акт обр. 19, подписан от представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо инвеститорския контрол.
(2) Заплащането на СМР по договора за съответната календарна година се извършва след осигуряване на целево финансиране за възложения обект по бюджета на Община Нова Загора или друг източник на привлечени средства, но не по-късно от 30 календарни дни от подписване на констативен акт обр. 19 и представяне на фактура. 
(3) Изплащането на дължимата сума се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Обслужваща банка			
банкова сметка  	
банков код  	
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 7 /седем/ дни считано от момента на промяната, В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за изпълнените от тях работи. /когато е приложимо/
Чл. 5. (1)	Непредвидени видове работи, свързани технологично с предмета на договора, ще се изплащат по анализни цени, съставени на база действащите норми и оферираните единични показатели за ценообразуване, както следва:
- часова ставка -лв/ч;
- допълнителни разходи за труд – ………… %
- допълнителни разходи за механизация - ….. %
- доставно- складови разходи ………… %
- печалба - ………………. %
- материали - с фактури или фирмени цени; 
- механизация - с фактура;
Изпълнените видове работи се доказват с подробна ведомост.
(2) Посочените ценообразуващи показатели по ал.1 няма да се променят за целия период на договора,
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количеството на работите, съгласно реалните нужди за съответната дейност, в рамките на общата стойност на договора и съобразно предвидените средства за финансирането му.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му.
(2) Мястото на изпълнение на поръчката е общинската улична и пътна мрежа на територията на Община Нова Загора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при условията на същия;
2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за изпълнението на настоящия Договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да осъществява лично или чрез упълномощени от него лица оперативен контрол за правилното, ефективно и качествено изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;
4. да дава лично или чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно изпълнението на договореното с настоящия Договор Всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, да откаже заплащането им до привеждане в съответствие с изискванията за отчетната документация;
6. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от контролни или други компетентни органи във връзка с предмета на Договора;
7. да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за това, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение;
8. да изисква изпълнение на всички работи, както и отстраняване на всички констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на Техническите спецификации – Приложение № 1;
9. да поиска замяната на лице от персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, посочено в Списъка на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, при установено неизпълнение и/или нарушение на задължение, произтичащо от позицията му по отношение изпълнението на настоящия Договор, с друго лице, съответстващо на изискванията за съответната позиция;
10. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и качество на изискванията на инвестиционния проект и/или Техническите спецификации – Приложение № 1, и/или на Техническото предложение - Приложение № № 2, и не може да бъде изменено, допълнено или преработено;
11. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди, в случай на констатирани такива, поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, непълно или некачествено изпълнение на негови задължения по този договор.
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него лица имат право във всеки момент от изпълнението на Договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и технически параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговите представители имат право да отстраняват от строежа работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наетите от него подизпълнители за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при работа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право след изтичане на срока за изпълнение на дадена мярка, отразена в Плана за безопасност и здраве или Протокол от среща по безопасност и здраве и неизпълнението й, да възложи изпълнението на тази мярка на избран от него изпълнител за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на Договора, когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имащи пряко отношение към изпълнението на Договора.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера, при условията и сроковете на настоящия Договор;
2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до строителната площадка след съставянето на Протокола за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копия на всички документи, създадени в процеса на изпълнение на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети страни, свързани с изпълнението на настоящия Договор, а когато това е невъзможно - да осигури достъп до тях;
4. да приеме изпълнението на Договора, в случай че изпълнението отговаря на изискванията на Техническите спецификации – Приложение № 1;
5. да организира за своя сметка цялата процедура по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа в съответствие с действащото законодателство в Република България;
6. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като при възможност посочи аргументи и/или представи доказателства за същите, и даде при необходимост указания за отстраняването им;
7. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите плащания, съгласно условията определени в настоящия Договор;
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок по условията на Договора извършените работи, като това заплащане не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за скрити дефекти;
9. чрез свой представител/и да преглежда, да дава становища и да приема по реда, предвиден в настоящия Договор, изпълнението на възложеното с този Договор или изготвени документи, или информация, свързана с това изпълнение;
10. чрез свой представител да участва при подписване на приемо – предавателния протокол за изпълнение на възложеното с този Договор по чл. 37, ал. 1, или на други документи, или информация, свързана с това изпълнение;
11. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия Договор.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури инвеститорски контрол чрез свои представители за упражняването му съобразно напредъка на работите. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;
2. да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на извършените СМР, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които СТРАНИТЕ не отговарят;
3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при условията и сроковете на този Договор;
4. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на възложеното с Договора;
5. да привлича подизпълнители за извършването на конкретни работи, ако същите са посочени в офертата. За действията и бездействията на подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои.
[bookmark: _Ref497630308]Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лице от персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, освен ако не е налице някое от следните обстоятелства:
1. при смърт на лицето;
2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на лицето;
3. при необходимост от замяна на лицето поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);
4. когато лицето бъде осъдено на лишаване от свобода;
5. когато лицето загуби право да упражнява професия;
6. когато е поискана замяната на лицето от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 7, т. 9 от настоящия Договор.
(2) В случаите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на лицето, като в случаите по т. 1 – 5 прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния член на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката, като посочи неговата квалификация и професионален опит, и приложи доказателства за тях.
(3) При замяна на лице от персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката, новото лице трябва да притежава еквивалентна професионална компетентност, не по-малка от тази на замененото лице. Замяната на лице от персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката, не води до промяна в плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по Договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме или мотивирано да откаже замяната на съответното лице.
(5) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложено лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 10 /десет/ дни предлага друго лице с ново уведомление, което съдържа информацията по ал. 2 на настоящия член.
(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска замяна на лице от персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката, поради неизпълнение на задълженията на същото, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложението си за замяна на лицето. В този случай процедурата на смяна на лицето е такава, каквато е описана в ал. 2 и ал. 3 на настоящия член.
(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да осигури лице с еквивалентна квалификация и професионален опит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора.
(8) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на лице от персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, или лице - член на ръководния състав, са за сметка на Изпълнителя, независимо от кого е инициирано започването на процедурата по смяна на лицето.
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и пълно, при условията и сроковете на този договор, спазвайки всички действащи в Република България нормативни актове, като се съобразява с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с действащите законови и подзаконови нормативни документи или условията на Договора;
2. да извърши строително - монтажните работи, като спазва одобрените инвестиционни проекти и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности;
3. при изпълнение на строително - монтажните работи да влага качествени строителни материали, изделия, продукти и други, отговарящи на изискванията на приложимите български и европейски стандарти. Влаганите продукти трябва да бъдат придружени с изискуемите съгласно действащото законодателство документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените продукти не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените работи и на строежа като цяло;
4. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по Договора, във формата и по начина, описани в настоящия Договор и в Техническите спецификации – Приложение № 1;
5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на Договора;
6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното изпълнение на Договора, като предлага и решения за предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект;
7. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на договора;
8. да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени строително – монтажни работи, забелязани по време на строителството, и дефекти, констатирани в гаранционния период;
9. да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на Договора, в размер на 2 % (два процента) от договорната цена без ДДС, под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дължимите плащания, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание, и посочва във фактурите, издадени във връзка с изпълнението на поръчката, номера и датата на Договора за обществената поръчка, по който се извършва плащане;
11. да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната област;
12. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията му по настоящия Договор, в т.ч. разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за извършване на строително-монтажните работи, предмет на договора;
13. да осигурява достъп и оказва съдействие на оторизираните държавни и общински контролни органи при проверки, свързани с изпълнението на строежа, в т.ч. да съхранява и да им предоставя строителните книжа, заповедните книги на строежите и всички видове документи за контрол и приемане на извършените строително – монтажни работи;
14. в рамките на договорената цена да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да се снабди с всички видове разрешителни за работа и престой на автотранспорт и механизация в зоната на строежа;
2. да обезопасява и сигнализира строителната площадка съгласно разработен План за безопасност и здраве и указанията на Координатора по безопасност и здраве, да монтира ограждения и сигнализации, където е необходимо;
[bookmark: _Hlt516481737][bookmark: _Ref519597345][bookmark: _Ref506492287]3. за своя сметка да извозва всички строителни отпадъци до депо;
4. през целия период на изпълнение на работите и на отстраняване на недостатъците да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите й имоти и за предотвратяване на повреди, безпокойство на лица или имущество в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа;
[bookmark: _Ref331944171]5. при завършване на работите да разчисти и премахне от строежа всички строителни съоръжения, излишни материали, отпадъци и временни работи от всякакво естество, и да остави цялата работна площадка на строежа и работите чисти, и в състояние годни за експлоатация по предназначение;
6. да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на документите и ще носи материална и административна отговорност за всички последствия при загубването или погиването на такива документи;
8. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд;
9. до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), да поеме отговорност за грижите за всички работи и материали във връзка с изпълнението на строително – монтажните работи - предмет на Договора, доколкото са в негово владение;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява своевременно задълженията си по настоящия Договор.
(2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този Договор, или спорове между СТРАНИТЕ относно прилагането или тълкуване на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по предвидения в Договора ред.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини.
Чл. 16. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работите и по-нататъшното изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изпълнените работи.
(2) В случаите на ал. 1 констатациите за изпълнените работи се оформят в протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното.
Чл. 17. (1) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски и/или недостатъци в допълнително определените му срокове. При констатиране на пропуски и/или недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава предписание с разумен срок за отстраняването им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане за извършени работи, които съгласно Приемо – предавателния протокол за изпълнението на поръчката по чл. 37, ал. 1 не са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, директиви, регламенти и др., касаещи изпълнението на Договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ във всяко отношение е длъжен да се съобразява със законите и подзаконовите нормативни актове в страната, и освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от санкции и отговорности, свързани с нарушения, допуснати от първия при или по повод изпълнението на този Договор.
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители, съгласно действащите нормативни актове, както и за наетите от него подизпълнители на строежите.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Строежа.
(3) През периода на изпълнение на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в рамките на цената по договора всички мероприятия, осигуряващи здравето и безопасността при изпълнение на договорираните работи, както и пожарната безопасност на строежа, съгласно действащата нормативна уредба в РБългария.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави на видно място при откриване на строителната площадка обяснителна табела за строежа със съдържание, съгласно чл. 13 от раздел ІІ на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за осигуряване на безопасното състояние на собственото работно оборудване и на работното оборудване на други, за което има специален договор, както и за безопасното използване от него на работно оборудване по време на изпълнение на строежа.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове за здравето и безопасността, произтичащи от неговата или на други подизпълнители, наети от него, дейност.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена Оценка на риска за здравето и безопасността при работа за извършваните от него дейности при изпълнението на строежа преди започването му и да я поддържа актуална, съобразно изпълнението на строежа.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на извънредна ситуация или злополука, станали на строителната площадка.

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 20. (1) Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи се определят съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Техническото предложение на участника, както следва:
1. Гаранционен срок за изграждане на пътища и улици - ….. месеца
2. Гаранционен срок за реконструкция на пътища и улици – …. месеца
3. Гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици – …. месеца.
4. Гаранционен срок за текущ ремонт на пътища и улици - …. месеца. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строежа в експлоатация (издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа).
Чл. 21. (1) Гаранцията покрива всички щети, нанесени на работите вследствие дефект, покрит от гаранцията.
(2) Гаранцията не покрива дефекти, предизвикани от непреодолима сила, по смисъла на настоящия Договор.
Чл. 22. При констатиране на дефект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в двудневен срок се съставя протокол за открити дефекти. В случай, че дефектът се покрива от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го отстрани без забава, в технологично съобразен срок, взаимно съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до участъка за извършване на ремонтните работи.
Чл. 23. При констатиране на дефект, покрит от гаранцията, водещ до аварийна ситуация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е длъжен да отстрани дефекта незабавно.

VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /когато е приложимо/
Чл. 24. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
(2) Договорът за подизпълнение по ал. 1 трябва да се сключи в 7 - дневен срок от сключването на настоящия договор за изпълнение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 25. (1) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата и новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(3) Не е нарушение забраната по ал. 2 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Чл. 26. (1) Независимо от използването на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

VІІІ. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Чл. 27. (1) Контролът на изпълнението на строителството се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от негов представител, наречен Инвеститорски контрол, и се отнася до всички части на строително – монтажните работи – предмет на този Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Инвеститорския контрол да предостави достъп до работните места и складовете, където се изпълняват договорените строително – монтажни работи или части от тях, или се съхраняват материали или строителни елементи.
(3) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Инвеститорския контрол задължават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) По време на изпълнение на строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Инвеститорския контрол упражнява своевременен текущ инвеститорски контрол по всички строително - монтажни работи - предмет на този Договор.
(5) Разходите за осъществяване на инвеститорски контрол са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури никаква работа да не бъде покривана или скривана от погледа преди одобрението на Инвеститорския контрол, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави пълна възможност на Инвеститорския контрол да провери и измери всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита от погледа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извести Инвеститорския контрол, когато такава работа е готова или почти готова за проверка, при което Инвеститорския контрол без неоснователно забавяне ще предприеме необходимото за проверка и измерване на тези работи.
(2) При проверка на работи, подлежащи на закриване, се съставя Акт обр.№ 12 за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение № 12 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
[bookmark: _Hlt517068961][bookmark: _Ref506908531](3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури съдействие, инструменти, машини, работна ръка и материали, каквито са необходими за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било работа, и качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван строителен продукт, при поискване от Инвеститорския контрол.
Чл. 29. (1) Инвеститорският контрол може да спира работата по Договора и да изисква преработка при качество, неотговарящо на договореното.
(2) Инвеститорският контрол има право да разпореди некачествено извършени работи да бъдат извършени надлежно, независимо от предходни изпитвания или междинни плащания. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да извърши поправянето на работите в указания от Инвеститорския контрол срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши тези работи сам или да ги възложи на друг изпълнител. В тези случаи разходите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 30. (1) Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в проекта, Техническите спецификации, действащи нормативни документи или общо приети технически стандарти. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.
(2) Некачествено извършени работи не подлежат на приемане. Всички поправки на некачествено извършени работи по вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително разрушаване на същите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) По изключение при окончателното приемане на работите, неотстранени и/или неотстраними дефекти, които не касаят безопасността на строежа, могат да бъдат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при намаление на цената. Стойността на намалението се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като не може да превишава цената на дефектния елемент.
Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Инвеститорския контрол, както и всички появили се дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорираните видове работи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение мостри от строителните продукти, предназначени за влагане в строежа, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да разпореди отстраняването от строежа на всякакви материали и заготовки, които не отговарят на изискванията на Договора.
[bookmark: _Hlt497558470][bookmark: _Ref497558463]Чл. 32. (1) Строителният надзор по смисъла на Закона за устройство на територията ще се осъществява от лице, избрано по реда на ЗОП.
(2) Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в Заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Заплащането на разходите за Строителен надзор е задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

[bookmark: _Toc331952258][bookmark: _Toc331952259][bookmark: _Ref497551442]ІХ. ОТЧИТАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.
Чл. 33. След изтичането на всеки месец от изпълнението на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на Инвеститорския контрол Искане за плащане за изпълнените работи. Искането се представя с придружително писмо.
[bookmark: _Hlt506489855][bookmark: _Ref506489815]Чл. 34. Искането за плащане съдържа следните документи:
1. Подробна количествено - стойностна сметка, с действително извършените видове и количества работи през отчетния период, изготвена въз основа на съдържащите се видове строително – монтажни работи и единичните цени за всяка от тях в Приложение № 3 – Ценово предложение;
2. Сметка – рекапитулация на дължимите за плащане и подлежащите на задържане или приспадане суми;
3. Документи, удостоверяващи произхода и качеството на вложените през отчетния период материали, изделия, продукти и други - декларация за експлоатационни показатели, декларация за характеристиките на строителния продукт, сертификати за съответствие и други, в оригинал или заверено копие с “Вярно с оригинала”, подпис и печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Опис на съставените актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, отнасящи се до строително – монтажните работи, изпълнени през отчетния период;
5. Копия от протоколи с резултатите от проведени изпитвания от външни акредитирани лаборатории през отчетния период;
6. Копия от заповедите, вписани в Заповедната книга на строежа през отчетния период.
[bookmark: _Hlt519592075][bookmark: _Ref331941206]Чл. 35. Инвеститорският контрол се задължава при представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Искане за плащане да го провери и завери, да предаде заверен екземпляр на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да потвърди сумата за плащане за приетата част пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При наличието на корекции, Инвеститорския контрол определя срок до 5 работни дни, в който Изпълнителят следва да отстрани забележките и да представи коригирано искане за плащане.
[bookmark: _Toc62025104][bookmark: _Toc64129250][bookmark: _Hlt506479733][bookmark: _Hlt497559456]Чл. 36. (1) Завършването на определена работа и заплащането за нея не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговите задължения относно качеството на извършените строително – монтажни работи и вложени строителни продукти, материали, оборудване и съоръжения до момента.
(2) Независимо от междинни изпитвания и предходни плащания нито една изпълнена строително - монтажна работа няма да се счита за окончателно приета до подписване на Приемо – предавателния протокол за изпълнението по чл. 37, ал. 1.

Х. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 37. (1) Изпълнението на строително – монтажните работи се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, определен в Договора, и се удостоверява с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол за изпълнението на поръчката“).
(2) Когато всички строително - монтажни работи на строежа са завършени, отстранени са всички забележки и са преминали успешно всички изпитания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмено уведомление за това до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Такова уведомление се счита за покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Приемо-предавателния протокол за изпълнението на поръчката по ал. 1.
(3) Приемо-предавателният протокол за изпълнението по ал. 1 трябва да съдържа заключение за практически завършени без забележки и преминали необходимите изпитвания работи - предмет на Договора, за почистена от отпадъци и разчистена от ненужна техника, съоръжения и материали строителна площадка, както и за отстранени всички щети на частите от строежа, неподлежащи на ремонт по настоящата поръчка, ако по време на строителството са нанесени такива.
(4) Необходимо условие за съставянето на Приемо-предавателния протокол за изпълнението по ал. 1 е да бъде съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15), в случаите, когато е приложимо, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е изпълнил своето задължение по чл. 14, ал. 2, т. 11 от настоящия Договор
(5) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в протокола по ал. 1 се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.
(6) Приема се, че Договорът не е изпълнен преди подписването на Приемо-предавателния протокол за изпълнението на поръчката по ал. 1, установяващ, че работите са завършени и поддържани съобразно изискванията на този Договор. Този протокол трябва да бъде подписан от страните преди да изтече срока на банковата гаранция или застраховката по чл. 44, ал. 1.
Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска писмена информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на настоящия Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по своя преценка или в отговор на искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени доклади, справки, становища, протоколи и т.н., съобразно конкретната ситуация.
(3) Всички документи, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнението на настоящия договор, включително тези по ал. 2, се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, определен в чл. 64.
(4) Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на СТРАНИТЕ по настоящия Договор, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на Договора.

XІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 39. (1) В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% върху стойността на Договора за всеки ден забава. Сумата се удържа от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Общият размер на неустойките по ал. 1 се ограничава до 50 % (петдесет процента) от стойността на договора.
Чл. 40. При пълно неизпълнение на което и да е от вменените задължения по Договора, удостоверено по реда на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 % (двадесет процента) от стойността на договора.
Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.
Чл. 42. (1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно, неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели, и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
Чл. 43. При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда на чл. 42, ал.1 и 2.

XІІ. ГАРАНЦИИ
Чл. 44. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два на сто) от стойността на Договора без ДДС, а именно … (………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.
(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: ………………………..
BIC: …………………
IBAN: ……………………….
(4) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.);
2. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
4. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
5. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
(6) При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по застрахователната полица, удостоверяващо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за строителство, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) При удължаване срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.
(8) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, респективно разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката по ал. 5 за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
Чл. 45. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Приемо-предавателния протокол за изпълнението на поръчката по чл. 37, ал. 1 от настоящия договор. Гаранцията се освобождава в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3 от Договора; 
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между СТРАНИТЕ относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
Чл. 46. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни което и да е от вменените му задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без основателна причина не започне изпълнение на строително – монтажните работи на строежа – предмет на Договора, в срок до 10 (десет) дни след съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (Образец 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) или получаване на възлагателно писмо, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
(3) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
(4) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 44 от Договора.

ХIІІ. ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЗАСТРАХОВКИ
Чл. 47. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидно през целия срок на Договора удостоверението си за вписване в Централния професионален регистър на Строителя или правото си да изпълнява строежи по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при изпълнение на разпоредбата на чл. 25а от Закона за камарата на строителите.
(2) При необходимост от продължаване на срока на валидност на удостоверението / документа по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за удължаване на валидността не по-късно от деня на изтичането на срока на валидност на съществуващото удостоверение / документ.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на удостоверението / документа, удостоверяващ правото за изпълнението на строежа по ал. 1, към момента на изтичането на срока на неговата валидност, както и в случай, че по време на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ загуби право да изпълнява строежи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или строително – монтажни работи, или за валиден документ, удостоверяващ право да изпълнява строежи или СМР по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на своите подизпълнители съобразно видовете работи, които тези подизпълнители ще изпълняват.
Чл. 48. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна през целия срок на Договора, застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
 (2) При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на полицата не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока ѝ.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полицата към момента на изтичането на срока на застраховката по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на строителството, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на своите подизпълнители, ако тези подизпълнители извършват дейности по изпълнение на строителство. Лимитът на отговорността на застраховката трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
ХІV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 49. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. СТРАНИТЕ се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.
(3) СТРАНАТА, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата СТРАНА в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата СТРАНА е длъжна, след съгласуване с насрещната СТРАНА, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила СТРАНА:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата СТРАНА за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(7) Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила, за наличието на която другата СТРАНА е била надлежно уведомена при условията на Договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

ХV. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 50. (1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, изпълнението по Договора спира тогава, когато поради настъпили основателни причини за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.
(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на СТРАНИТЕ се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.
(3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането.

XVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 51. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на СТРАНИТЕ по него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата СТРАНА е длъжна да уведоми другата СТРАНА в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – СТРАНА по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на СТРАНИТЕ, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на дейностите по Договора, включително при прекратяване действието на удостоверението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или при изтичане срока на това удостоверение и непродължаването му по време на изпълнението на Договора;
4. срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 48 ал. 1 съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече по време на срока на Договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на тази застраховка.
Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 53. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от СТРАНИТЕ, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 63 от този Договор.
(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – СТРАНА по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови изпълнението на работите, с изключение на такива работи, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.
Чл. 54. При предсрочно прекратяване или разваляне на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. СТРАНИТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в приложимото законодателство.
Чл. 56. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Чл. 57. (1) Всяка от СТРАНИТЕ по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата СТРАНА, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора (Конфиденциална информация). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на СТРАНИТЕ, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнената поръчка, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата СТРАНА, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от СТРАНИТЕ;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от СТРАНИТЕ; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната СТРАНА е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по т. 2 или т. 3 СТРАНАТА, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата СТРАНА по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Чл. 58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнението на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Чл. 59. Никоя от СТРАНИТЕ няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата СТРАНА. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл. 60. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между СТРАНИТЕ и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между СТРАНИТЕ. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 61. (1) В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и Приложенията към него, разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби.
Чл. 62. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл. 63. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между СТРАНИТЕ чрез преговори, а при не постигане  на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 64. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица. Те могат да се предават по един от следните начини:
1. лично с приемо - предавателен протокол или с вписване на съответния документ във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. по факс срещу писмено потвърждение за получаване;
3. по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
4. по куриер с обратна разписка
5. по електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

	Адрес за кореспонденция:
	

	Тел:
	

	Факс:
	

	E-mail:
	

	Лице за контакт:
	

	Длъжност:
	



	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

	Адрес за кореспонденция:
	

	Тел:
	

	Факс:
	

	E-mail:
	

	Лице за контакт:
	

	Длъжност:
	


(3) За дата на предаване на документите по ал. 1 се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на документите;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между СТРАНИТЕ ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната СТРАНА е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко съобщение / уведомление / известие ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Чл. 65. Приложимият език при изпълнение на поръчката е българският език. Той е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 66. Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него:
Приложение № 1 - Технически спецификации;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ
Кмет на община Нова Загора

Съгласувал!
Радка Димитрова
Нач. Отдел „Счетоводен“

Съгласувал!
Сергей Дериволков
Нач. Отдел „Правен“




image1.jpeg




